프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

| 프로젝트 명 | 카페 주문 시스템 EZ ORDER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Git | https://github.com/sorrh/mlproject4.git |  |  |
| 인원/이름 | 8명 |  | 팀장 : 정남준 팀원 : 문정현, 박란, 박진영, 서지현, 안솔, 양금성, 최현빈 |
| 개발 기간 | 9월 15일 ~ 10월 24일 |  |  |
| 개발환경 | Hardware |  | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H 2.50 GHz |
|  | Software |  | Window 11 Pro |
|  | 프로그래밍 | Language | Python |
|  |  | Framework | Django |
|  |  | DB | SQLite |
|  |  | Tool | AWS, VS Code |
|  |  | Library | Open CV, Keras, TensorFlow (추가 예정) |

1-1.적용기술

Face Recognition, Voice Recognition, Hand Writing Recognition, Image Processing, Machine Learning, Deep Learning

2. 프로젝트 기획 의도

2-1. 기획 의도

키오스크 사용이 어려운 사람들을 위해서 안면인식, 및 음성인식, 필기인식으로 주문 및 결제가 가능합니다.

2-2. 구현 기능

- 안면인식 : 안면을 인식하여 로그인 하고, 주문 및 결제가 시작 됩니다.

- 음성인식 : 음성을 인식하여 주문을 선택하거나 취소 할 수 있습니다.

- 필기인식 : 필자를 인식하여 주문량을 선택 할 수 있습니다.

3.프로젝트 개인별 역할

| 구성원 |  | 분담 역할 |
| --- | --- | --- |
| 조원 | 정남준 (팀장) | 총괄, 음성인식, 프로그래밍 |
|  | 문정현 | 시각화, 필기인식, 프로그래밍 |
|  | 박란 | 필기인식, 프로그래밍 |
|  | 박진영 | 기획, 안면인식, 프로그래밍 |
|  | 서지현 | 음성인식, 프로그래밍 |
|  | 안솔 | 시각화, 저장, 안면인식, 프로그래밍 |
|  | 양금성 | 시각화, 음성인식, 프로그래밍 |
|  | 최현빈 | 시각화, 필기인식, 프로그래밍 |

4.시스템 설계 기술서

▶ 프로젝트 정의 및 범위

Python을 활용하여 안면인식, 음성인식, 필기인식을 구현합니다. Django를 활용하여 모바일 웹 페이지를 개설합니다.

▶ 시스템 구조

Web App 기반으로 안면인식 로그인, 음성인식으로 음료 및 디저트 주문, 필기인식으로 주문 또는 수량 체크 확인을 할 수 있습니다.

5. Date Base 구성도

6. S/W 설계 기술서

- 1.안면인식

- 2.필기인식

-3.음성인식

7. 화면 흐름도(인터페이스 기술서)